
        Załącznik nr 1
O P I S     P R ZE D M I O T U     Z A M Ó W I E N I A

Przedmiotem zamówienia   jest: 
Wykonanie robót budowlanych, polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego balkonu zlokalizowanego od strony ogrodu w poz. III kondygnacji w budynku mieszkalnym przy Pl.Konfederacji 56 w Warszawie.
Kod CPV: 45 00 00 00  (roboty budowlane).
1. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:

    1)  Przedmiar robót,










    2)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.  



2.Wymagania szczegółowe:

      a) Przedmiot   zamówienia   należy wykonać  zgodnie   z   przedmiarem,    specyfikacją  techniczną       wykonania       i      odbioru              robót,    zasadami sztuki    budowlanej  oraz        obowiązującymi    aktami       prawa.    Wskazane    w   powyższej   dokumentacji    ewentualne      nazwy    urządzeń    należy      rozumieć    jako   określenie     wymaganych   minimalnych  parametrów technicznych   lub    standardów jakościowych  oraz   norm.

     b)  Zastosowany sprzęt i urządzenia przy realizacji przedmiotu zamówienia odpowiadać musi  jakością wymogom   wyrobów   budowlanych   dopuszczonych   do   obrotu  i  stosowania w    budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

     c)  Po zakończeniu realizacji prac wykonawca zobowiązany jest  do   uporządkowania terenu prac.
   3. Zapisy dotyczące Podwykonawców:

       Zamawiający, ze względu na przedmiot zamówienia nie wyraża zgody na podwykonawców; Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac we własnym zakresie.
PRZEDMIAR ROBÓT
     [image: image1.png]Obmiar
Przedmiar

Opis T wyliczena
_

I ——
11 KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji balustrady balkonu [ m2
d.1] 0801-02 | z elementow stalowych w poziomie Il
analogia | kondygnacji
I N 7 T S [ IS D
[ DR W AN Y

| RAZEW 7,560
2| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych

d.1| 0504-01 | cementowych z oktadzing z ptytek
analogia | ceramicznych

N
~N
N
o
o

3|KNR-W 4-| Rozebranie obrébek z blachy nie m2
e
08
O N 5 % R | v B T
O S O .=, "
4/ KNR K-01| Skucie betonu w miejscach m2
[ [ [2772+(12+12+6)°015  |ms| 15660
-——-
5|ZKNR C-2| Przygotowanie podtoza - skucie m2
nieréwnosci i oczyszczenie -
| J2*72+(12+12+6)70,15 m?2 15660 ]
[ RAZEM| 15,660

02 0205-

Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw
stalowych

o8
L))
P
5
(@]
N wm
O

H
N
m
=

1,440
KNR BC- | Odttuszczenie elementow stalowych
02 0205-

Q
=~

| RAZEM 1,440

stalowych przed korozjg mineralng
powtokg antykorozyjng na powierzchniach
poziomych i pionowych; prety o ér. do 16
mm

. T T rAzZEM 1,440

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2146



            









[image: image2.png]Obmiar
Przedmiar

Opis i wyliczenia

Wyréwnanie i naprawa powierzchni m2
betonowych szpachlg cementowg
ASOCRET-BS2 i cementowa Zaprawg
naprawczg ASOCRET-RN - naprawa
wytoméw i uszkodzen gr. 5 mm,
powierzchnie pionowe
| 156600

15,660

2772+ (12+12+6°005  [mg
Pt | B M =

KNR BC- | Wyréwnanie i naprawa powierzchni m
d.2| 02 0215- | betonowych szpachlg cementowg
ASOCRET-BS2 i cementowg zaprawg
naprawczg ASOCRET-RN - reprofilacja
narozy
S

12| KNR 0-17 [ Przygotowanie podtoza pod ocieplenie
d.3| 2608-02 | metodg lekkg-mokrg - impregnacja
grzybobdjcza jednokrotnie

-_WME__
A ) IS o Sl VAT

13| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie
d.3| 2608-03 | metoda lekkg-mokrg - gruntowanie

Ocieplenie ptyty balkonu ptytami
styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie ptyt PIR gr. 2 cm do ptyty
balkonu - ze wszystkich stron

[ T*r2razerzreoe  — Jme[ eod
A S i i T

15| KNR 0-17] Ocieplenie ptyty balkonu ptytami
d.3| 2609-07 styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na na
ptycie balkonu - ze wszystkich stron

analogia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2146




[image: image3.png]Obmiar

Przedmiar
Opis i wyliczenia

16| KNR 0-17| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m
d.3| 2609-08 | styropianowymi metodg lekkga-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
ochrona naroznikdéw wypuktych
kgtownikiem metalowym

—_
o
[N
=
Ii

SHEl
z
m
<
~
o
o
o

17/ KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie -
d.3] 0602-05 | gruntowanie podtoza

18| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie [ m2
d.3 -

KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie -

d.3] 0602-04 | wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej

2
N
o
8.3
o
o

RAZE 8,40

||I|!!

.E
N
I!
Z|3

3

o
D
)
N
o
N

RAZE

|
(o]

©
(o]
o
o

)

RAZE

BE

=

0,90

KNR K-04| Wykonanie izolacji z folii w ptynie -
0602-03 | wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziome;j

Q
w o
3
o2
o
=
o

BE
I!

Y
R
m
=
o
o
]

21/ KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie [ m2
d.3| 0602-01
I 2 .7 N 7 I
[ 1 | RAZEM[ 7200
KNR K-04| Wykonanie izolacji z folii w ptynie - m2

ol )
W N

0602-06 | wygtadzanie powierzchni poziomej
KNR K-04| Wykonanie izolaciji z folii w ptynie -
0602-07 | wygtadzanie powierzchni pionowej

Wykonanie izolacji z folii w ptynie -

RAZE

E
N}
N
S
£
!I

7,20

3|
N

Qo
ww

R
N
H'
N
m
g o

1,20

Qo
w A

KNR K-04
0602-07 | wygtadzanie powierzchni pionowej

3
[N

[ [l Tl 09
O s I 7= 1,200
|4 [Roboty wykonczeniowe

25 KNR-W 2-| Obrobki przy szerokodci w rozwinieciu do

d.4| 02 0517- | 25 cm - montaz z gotowych elementow

01 prefabrykowanych z blachy stalowej
ocynkowanej

I S - - [ I I
O A 7~ ||

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2146




[image: image4.png]Obmiar

Przedmiar

Opis i wyliczenia
26| KNR-W 2-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
d.4| 02 1104- | zaprawy cementowej grubosci 40 mm - 35
mm zatarte na gtadko ze spadkiem 1,5%

Poszcz. | Razem

[
N

E
N
N
N
o
i

A
R
m
<
N
)
S

3

o
]
0726-01

]
]
27| KNR 4-01| Uzupetienie tynkdw zewnetrznych
d.4 zwyktych kat. Il o podtozach z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )

[
[ i o SR B o )

28/ KNR 0-17 [ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o

d.4/ 0930-01 |fakturze strukturalnej - natozenie na
podtoze farby gruntujgcej - pierwsza
warstwa

[ TMee+(2+izrer0s  [ma| ow
N P S s M 187 R

29/ KNR 0-17 [ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o | m?2
d.4| 0930-03 | fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0 mm
z gotowej suchej mieszanki zywiczno-
mineralnej wyk. recznie na uprzednio

przygotowanym podtozu na powierzchni
9,72

ptyty balkonowej
[ ] RAZEM

[ [12er(2rtzreros
M Ol s
30 NNRNKB

Posadzki z ptytek kamionkowych GRES
d.4/202 2808-| na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
06

analogia

H
N
N
—_
D
o

=

=
[N

!

o

(=)

!I

=

9,72

R 2-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem
d.4| 1209-02 | stalowym: wysokosé pochwytu min. 110
analogia | cm, prety pionowe w rozstawie max. co 12
¢m mocowane do pochwytu i pasa
poziomego na dole, stupki co okoto 120 cm
mocowane dospawanymi markami do ptyty
balkonu, marki mocowane do podtoza
stalowymi kotkami rozporowymi z atestem,
catos$¢ zabezpieczona antykorozyjnie

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2146




SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   WYKONANIA  I   ODBIORU   ROBÓT   (ST)

   1. Część ogólna

1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
            Wykonanie robót budowlanych, polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego balkonu zlokalizowanego od strony ogrodu w poz. III kondygnacji w budynku mieszkalnym przy Pl.Konfederacji 56 w Warszawie.

2)  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
        a) nie dotyczy.
     3) Informacje o terenie budowy

  a)  organizacja robót budowlanych
                                    Wykonawca      winien   wykonywać   roboty   zgodnie     z   niniejszą   ST  i     poleceniami  inspektora    nadzoru.        Zamawiający         przekaże      Wykonawcy      teren   robót   na zasadach     i    w     terminie   określonym   w   umowie   o   wykonanie   robót. Obowiązki wykonawcy     w     zakresie     sposobu   realizacji   i   organizacji   prac   określa    umowa,
  b)  zabezpieczenie    interesów   osób   trzecich   

                    Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić  ochronę  własności   publicznej i prywatnej,
  c)   ochrona środowiska
                    Wykonawca   będzie   podejmował  wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do     przepisów i   normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie robót i poza jego zakresem. Wykonawca będzie unikał wszelkich  szkodliwych  działań,  szczególnie w zakresie  zanieczyszczeń   powietrza,  nadmiernego  hałasu  i   innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników spowodowanych działalnością przy realizacji robót,
d)  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. pożarowa na budowie

                        Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót przy przestrzeganiu obowiązujących   przepisów w zakresie bezpieczeństwa     i  higieny  pracy   oraz  p. poż.  Jeżeli   będzie   to   konieczne wykonawca dodatkowo wyposaży teren budowy w sprzęt przeciwpożarowy  oraz zobowiązany będzie do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
e)   zaplecze dla potrzeb wykonawcy
                                       Zaplecze    robót,    zaplecze      socjalne       dla         pracowników   oraz   miejsce    do   składowania   materiałów i sprzętu, dostęp do mediów,  wykonawca   zapewni we własnym zakresie, 
             f)   warunki dotyczące organizacji ruchu

                                     Wykonawca  dochowa  szczególnej  ostrożności  w trakcie  pracy sprzętu na terenie robót,
             g)  zabezpieczenie chodników i jezdni
                   W gestii Wykonawcy,             

      4)   nazwy i kody grup, klas i kategorii robót (CPV): 

                       45 00 00 00  (roboty budowlane),
      5)   określenia podstawowe  zawierające   definicje pojęć i określeń

               Nie dotyczy.
    2. Wymagania dot.    sprzętu  i   maszyn   niezbędnych   lub  zalecanych  do  wykonania   robót   
budowlanych.
   Urządzenia   pomocnicze,   transportowe i  ochronne   stosowane   przy  robotach   elektrycznych  i  

     teletechnicznych   powinny   odpowiadać    ogólnie   przyjętym    wymaganiom, co   do  ich  jakości   i 
     wytrzymałości.
     Maszyny,  urządzenia  i  sprzęt   zmechanizowany  powinny   mieć   ustalone  parametry   techniczne i 

     powinny   być  ustawiane   zgodnie  z   wymaganiami   producenta  oraz  zastosowane   zgodnie z   ich 

     przeznaczeniem    oraz     posiadać   aktualne     dokumenty    uprawniające   do   ich   eksploatacji   (w 

     przypadku     podlegania      przepisom  o   dozorze   technicznym),   a   ich   uruchomienie     powinno 

     odbywać się po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego.

     Należy    uniemożliwić    dostęp  do  maszyn   i   urządzeń  osobom   nieuprawnionym  do ich  obsługi 

     oraz wywiesić odpowiednia instrukcję.
        3. Wymagania dot. środków transportu

       Środki     transportu     muszą    spełniać wymagania    przepisów   w    Polsce o  ruchu i innych  
     związanych oraz    zapewniać  bezpieczeństwo  użytkownikom dróg   oraz pracownikom na  budowie.   Ponadto   muszą zapewniać   dostarczenie    materiałów    gwarantujących utrzymanie wymaganej ich jakości.

   4. Wymagania dot. wykonania robót 
        Zgodnie z przedmiarem robót oraz zapisami umowy, stanowiącej załącznik nr 7.
   5. Wymagania  dot. przedmiar i obmiaru robót

        Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z przedmiarem robót.

   6. Opis sposobu odbioru robót
        Sposób odbioru robót określa § 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7.

   7.  Rozliczanie robót
        Wynagrodzenie ryczałtowe.
   8.  Dokumenty odniesienia

        Przedmiar robót.
   9 . Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

        1) Ustawa z dnia  7  lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz.U z 2010 r., Nr  243, poz. 1623z późn. zm.).

                               Załącznik Nr 2
   FORMULARZ   OFERTY
                 Wykonawca:

..........................................................

           (nazwa Wykonawcy)

Wykonawca: …….…………………………………...…………………..……..…….…….…….………

Adres:            ….………….……………………………………..…….…..…….…………….….………

Tel./adres email: …………………………………………..….……………………………….………….

O F E R T A

Odpowiadając  na  zapytanie na: 
Wykonanie  robót budowlanych, polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego balkonu zlokalizowanego od strony ogrodu w poz. III kondygnacji w budynku mieszkalnym przy Pl.Konfederacji 56 w Warszawie,
oferuję/-my    wykonanie   przedmiotu  zamówienia       na    poniżej    określonych  zasadach:
    1. Wynagrodzenie  ryczałtowe  za   realizację   przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymaganiami wynosi:

Netto:                      ……..…..…….. złotych 

VAT (…..%):         ……….……….. złotych

Brutto ( z VAT):     ..………………. złotych

Brutto słownie: …………………………………………………………………………...……………...

……………………………………………………………………………………………………………

    2.  Oświadczam/-y,  że  przedmiot  zamówienia   zrealizujemy  w   terminie ………... dni  roboczych  od  daty zawarcia umowy (max. 30 dni roboczych).
    3.  Kierownikiem   robót  będzie   Pan/i …………………………..….,  posiadający/a    uprawnienia    Nr …………… w specjalności ……….…………………………………………………… (wymagana konstrukcyjno-budowlana w min.  ograniczonym zakresie).
    4.  Warunki  płatności: ……dni  kalendarzowych (min.  14  dni kalendarzowych),   licząc   od   daty  dostarczenia  do Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT wraz  z  protokołem   końcowego   odbioru  robót  bez   uwag   i zastrzeżeń.

    5.  Oświadczam/-y,  że   akceptujemy   warunki  umowy  i  zobowiązujemy   się     w      przypadku     dokonania     wyboru   naszej  oferty,    jako     oferty    najkorzystniejszej,      do     zawarcia   umowy    na    warunkach      w     niej  określonych,   w    miejscu      i       terminie      wyznaczonym       przez      Zamawiającego.
    6*. Oświadczam/-y,  że   informacje   zamieszczone      na   następujących  stronach: .…………….,  stanowią   tzw.  „Tajemnicę  przedsiębiorstwa”   -    w  rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji.   Informacje  te    zostały załączone do oferty.
  7.  Oświadczam/-y,  że   jesteśmy  związani   ofertą   przez   okres   30  dni, licząc   od  upływu  terminu    wyznaczonego na składanie  ofert, tj. do dnia  05.10.2025r.
 8.  Oferta została  złożona  na .......  kolejno  ponumerowanych   stronach.  Integralną     część     oferty 
    stanowią następujące dokumenty:

1)..................................................................................................................................

1) .................................................................................................................................

3)..................................................................................................................................

4)..................................................................................................................................

...................................    
              ..........................................     
  /miejscowość i data/
      /podpis upoważnionego przedstawiciela 

                                                                                                                                   Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
……………………………………

         nazwa Wykonawcy

                                           O Ś W I A D C Z E N I E
                                  dot. wykonanych robót budowlanych

Składając ofertę w postępowaniu na:
Wykonanie  robót budowlanych, polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego balkonu zlokalizowanego od strony ogrodu w poz. III kondygnacji w budynku mieszkalnym przy Pl.Konfederacji 56 w Warszawie,
oświadczam, iż   w  okresie   ostatnich 5  lat   przed   upływem   terminu składania  ofert,  a  jeżeli okres 
prowadzenia   działalności  jest krótszy  -   w tym    okresie,  zgodnie   z  zasadami   sztuki   budowlanej 

wykonałem     i    prawidłowo     ukończyłem    co     najmniej  1    robotę  budowlaną,    odpowiadającą  
swoim   rodzajem robotom, stanowiącym  przedmiot  niniejszego   zamówienia  na kwotę  co   najmniej 
25.000,00  złotych brutto.
…...…………………………………..

             (miejscowość, data)

























                                                               ……………………………..


          




                          (podpis   upoważnionego) 

                                                                                                                        przedstawiciela  

                                                    Wykonawcy)
                               Załącznik Nr 4
……………………………………

         nazwa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E
dot. posiadania uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu  zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu na:
Wykonanie  robót budowlanych, polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego balkonu zlokalizowanego od strony ogrodu w poz. III kondygnacji w budynku mieszkalnym przy Pl.Konfederacji 56 w Warszawie,
oświadczam, iż min. 1 osoba, która   będzie   uczestniczyła  w  wykonaniu zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w  min. ograniczonym zakresie    oraz    aktualny   wpis    na   właściwą   listę     izby    samorządu   zawodowego  inżynierów  budownictwa.
Na  potwierdzenie  załączam  aktualne   uprawnienia  (kopia)  oraz zaświadczenie  z  Izby  samorządu  
zawodowego   inżynierów budownictwa.

…...…………………………………..

             (miejscowość, data)





























                                                  ……………………………..


          




                          (podpis   upoważnionego) 

     przedstawiciela  

        Wykonawcy)

                                 Załącznik Nr 5
……………………………………

         nazwa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E
dot. posiadania dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Składając ofertę w postępowaniu na:
Wykonanie robót budowlanych, polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego balkonu zlokalizowanego od strony ogrodu w poz. III kondygnacji w budynku mieszkalnym przy Pl.Konfederacji 56 w Warszawie,
oświadczam, iż będę posiadać  przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia aktualne (ważne przez cały  okres realizacji prac i  opłacone) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę równą co najmniej kwocie brutto złożonej oferty.
Umowa ubezpieczenia będzie spełniała wymogi określone w § 8 wzoru umowy (zał. Nr 7 do zapytania).
…...…………………………………..

             (miejscowość, data)





























                                                  ……………………………..


          




                          (podpis   upoważnionego) 

    przedstawiciela  

       Wykonawcy)
                                 Załącznik Nr 6
……………………………………

         nazwa Wykonawcy
Oświadczenie o braku powiązań

osobowych i kapitałowych 

Dotyczy:   postępowania   na wykonanie   robót budowlanych, polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego balkonu zlokalizowanego od strony ogrodu w poz. III kondygnacji w budynku mieszkalnym przy Pl.Konfederacji 56 w Warszawie.
Niniejszym oświadczam, że nie jestem  powiązany/a/i  z Zamawiającym, tj. Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy  osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

                         ……………………………………………

            data i podpis upoważnionego 
            przedstawiciela Wykonawcy

                                        Załącznik Nr 7
Wzór umowy
                                                     UMOWA Nr ………………………

zawarta pomiędzy:


Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego  dla  m.st. W-wy, z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11, 02-366 Warszawa, REGON 014974814, NIP 525-21-65-938, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Oksanę Krak - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

a 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą” (Zamawiający i Wykonawca zwani mogą być w treści umowy „Stroną” lub łącznie „Stronami”), wyłonionym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 tj.), bez zastosowania ww. ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy

1.Zamawiający zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się   do  wykonania robót budowlanych,  polegających  na  usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego balkonu zlokalizowanego od strony ogrodu w poz. III kondygnacji w budynku mieszkalnym przy Pl.Konfederacji 56  w Warszawie.
2. Szczegółowy zakres  robót  określa  przedmiar robót, stanowiący  wraz z ofertą Wykonawcy,   załącznik  nr 1  do  umowy.
                                                                                § 2

                                                                   Termin  wykonania
1. Wykonawca zobowiązuje się  do  wykonania  przedmiotu  Umowy, o którym mowa w  § 1 Umowy w terminie …. dni roboczych  od daty zawarcia Umowy. 

2. Za   termin   wykonania przedmiotu umowy uznaje się  wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, potwierdzone pisemnym zgłoszeniem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego,    pod    warunkiem    podpisania  protokołu  końcowego  odbioru  robót   „bez zastrzeżeń”. 

Odbiór końcowy zakończy się w terminie, określonym w § 6 ust. 6 Umowy.

  § 3

                                                    Wynagrodzenie i warunki jego płatności
1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …..złotych brutto (słownie: …………………złotych brutto), zawierające podatek od towarów i usług VAT (..%) w wysokości ………złotych, zwane dalej „Wynagrodzeniem”. Wysokość wynagrodzenia została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………….., której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, obejmując wszelkie roboty, użycie sprzętu, usługi, jak również inne roboty niezbędne do należytego oraz terminowego wykonania Umowy, a także koszty świadczeń gwarancyjnych i świadczeń z tytułu rękojmi. 
3.Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Niedoszacowanie przez Wykonawcę lub pominięcie przez niego jakichkolwiek elementów istotnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, oraz brak właściwego rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wysokości Wynagrodzenia.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: ……………..
6. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury - faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Faktura musi zawierać numer oraz datę zawarcia umowy, której przedmiotowa faktura dotyczy.

7. Faktura wystawiona w wersji papierowej będzie dostarczona na adres Zamawiającego. 

8. Faktura wystawiona w wersji papierowej, która została zdigitalizowana do wersji cyfrowej (w formie pliku PDF lub w formie innego pliku graficznego) będzie dostarczona w wersji papierowej na adres Zamawiającego. 

9. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesłanie faktury w formie elektronicznej.

10. W przypadku wystawienia faktury w formie elektronicznej, faktura w formacie pliku PDF zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu Wykonawcy: 
e-mail: ……………. na adres Zamawiającego: e-mail sekretariat@pinb.pol.pl. Zamawiający przyjmie fakturę przesłaną pomiędzy wskazanymi adresami e-mail.

11. Zmiany adresów poczty elektronicznej lub odwołanie zgody na otrzymanie faktury drogą elektroniczną wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej albo w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną. Zmiany te nie będą stanowiły zmiany Umowy. 

12. Wykonawca, działając zgodnie z przepisami prawa, zapewnia autentyczność pochodzenia oraz integralność treści faktury, wyraźne określenie danych Wykonawcy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za fakturę przesłaną z adresu e-mail, o którym mowa w ust. 10.

13. Zamawiający zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek modyfikacji w otrzymanym dokumencie, ma jedynie prawo do wydruku załącznika oraz jego zapisania na dysku twardym lub na nośnikach danych.

14. Płatność, o której mowa w ust. 6, zostanie dokonana przelewem w terminie do …. dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, faktury VAT, na numer rachunku bankowego Wykonawcy podany na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu. 

15. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 11, 02-366 Warszawa, NIP 525 21 65 938.

16. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą  będą prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

17. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia: 

1) kar umownych określonych w § 10 niniejszej Umowy,
2) wszelkich płatności wskazanych w Umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z  faktury końcowej.

18. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

19. Zamawiający   oświadcza,   że  będzie    dokonywał    płatności    za   wykonane    roboty  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
         § 4

                                                                 Obowiązki Zamawiającego
1. Współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. W przypadku nie przedstawienia polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zapłaty składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy zostanie zawieszone do czasu okazania oryginału polisy ubezpieczeniowej i doręczenia Zamawiającemu kopii tej polisy oraz potwierdzenia zapłaty składki.

3. Zapewnienie nadzoru Przedstawiciela Zamawiającego.

4. Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
        § 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Współdziałanie z Zamawiającym w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego  w  terminie, określonym w  § 4 ust. 2 Umowy.
3. Wykonanie przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, standardami i normami technicznymi oraz oddanie wykonanego w całości przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności Prawa budowlanego, z zakresu p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Wykonanie robót z materiałów własnych, fabrycznie nowych, które powinny odpowiadać  jakościowo standardom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).
6. Zapewnienie w formie pisemnego oświadczenia, że wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
7. Zapewnienie kierowania budową w trakcie prowadzenia robót przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i upoważnioną do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym pracownikami przeznaczonymi do wykonywania przedmiotu umowy.
8. Zawarcie umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem przedmiotu Umowy, na czas obowiązywania i wykonywania Umowy.
9. Zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie budowy do czasu odbioru robót  przez Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt. 
10. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
11. Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt dostawy energii elektrycznej i wody w czasie trwania prac.
12.  Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające całkowite bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących na terenie budowy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
13. Stosowanie się do poleceń Przedstawiciela Zamawiającego.
14. Bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki; uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zajętego lub wykorzystywanego na czas wykonywania robót; w przypadku nie wywiązywania się z tego obowiązku, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów pozostawionych na budowie.
15. W przypadku gdy Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2023 r. poz.1587 ze zm.), wówczas przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy jest zobowiązany wykazać posiadanie wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego lub indywidualny numer w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest wydruk z BDO karty przekazania odpadów (KPO), potwierdzający sposób zagospodarowania odpadów remontowych, stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy o odpadach.
16.  Wykonawca jest zwolniony z obowiązku określonego w ust. 14 tylko w przypadku, gdy w skali jednego roku ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów -  w rozumieniu przywołanego w ust. 14 przepisu, zwalnia go z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Katalog odpadów w zakresie ich ilości i rodzajów zwalniających z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określa załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2024 r., poz. 1644). 
17.  Protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót na zasadach  określonych w § 6.
18. Umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzania kontroli realizacji postanowień Umowy oraz przeprowadzania wizji lokalnej terenu budowy, w każdym terminie.
19. Ustanowienie kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia.
20. Umieszczenie tablic ostrzegawczych w miejscach niebezpiecznych.
21.  Usunięcie wad wykonanych robót w terminie określonym przez Zamawiającego w przypadku ujawnienia ich w trakcie czynności odbiorowych.
22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1) stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim,
a związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

4) wszelkie szkody wyrządzone posiadaczom nieruchomości przyległych,

5) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

6) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu.
       




 § 6
   Odbiór robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór końcowy robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru końcowego.


  2. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie do Zamawiającego na piśmie. Przez gotowość do odbioru końcowego rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów.
3. Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w terminie do 2 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w  terminie do 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru końcowego powoduje zawieszenie terminów, od których przysługują Zamawiającemu kary umowne.

4. Pozytywny odbiór końcowy przedmiotu umowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, bez uwag i zastrzeżeń. 

5. Nieobecność przy odbiorze Kierownika robót nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

6. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez Wykonawcę „gotowości do odbioru końcowego”, pod warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. W przypadku przerwania odbioru końcowego z winy Wykonawcy, terminem zakończenia robót będzie data podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek.
8. Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w  ust. 7 Umowy, zobowiązany jest do realizacji poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania stosownego protokołu częściowego z prac odbiorowych. Koszty poprawek, uzupełnień i usunięcia usterek, pokrywa w całości Wykonawca, niezależnie od kar umownych.






      § 7

Przedstawiciele stron

1. Do realizacji Umowy, w tym w szczególności do pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego oraz do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, każda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiającego:

a) przedstawiciel Zamawiającego: Oksana Krak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, tel. 885 400 471, e-mail: oksana.krak@pinb.pol.pl;  

b) przedstawiciel Zamawiającego: Michał Głowacki – Naczelnik Wydziału Egzekucji, tel. 693 646 325, e-mail: mglowacki@pinb.pol.pl; 
2) ze strony Wykonawcy:

a) kierownik robót:…….., posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr …… nr telefonu …………., e-mail: …..
2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Zamawiającego i/lub danych do kontaktu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

3. Przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, są upoważnieni do odbioru i podpisania protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa  w § 6 ust. 4 Umowy. 

4. Zmiana kierownika robót, o którym mowa w ust.1 pkt 2 lit. a powyżej jest dopuszczalna w pod warunkiem zastąpienia dotychczasowej osoby inną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w zakresie odpowiadającym uprawnieniom dotychczasowego kierownika robót i uprzedniego złożenia Zamawiającemu pisemnego i odpowiednio umotywowanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi, że nowo wskazana osoba spełnia wymagania oraz uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego  ww. zmiany. Zmiana osoby niezaakceptowana przez Zamawiającego może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i naliczenie kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1  umowy. Zmiana kierownika robót  nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie dokonana zgodnie z procedurą opisaną w tym ustępie. 

5. W przypadku zmiany danych do kontaktu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
  § 8
      Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie wprowadzenia na teren budowy, zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiające ochronę ubezpieczeniową w następującym zakresie: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu szkód, jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją zadania, a w szczególności wynikających z:

a) czynów niedozwolonych popełnionych przez Wykonawcę,

2) ubezpieczenie Zamawiającego od wszelkich szkód majątkowych, które mogą  zaistnieć również w związku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczególności polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o których tu mowa, powinny zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach równych co najmniej kwotom niezbędnym do całościowego naprawienia zaistniałej szkody.

3) ubezpieczenie Zamawiającego i osób trzecich od wszelkich szkód osobowych, które mogą zaistnieć w związku z realizacją niniejszej Umowy na terenie robót, spowodowanych wystąpieniem zdarzeń losowych, w szczególności polegających na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia lub pozbawieniu życia. 

2. Niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak nie później niż w dniu wprowadzenia na teren budowy, Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie umowy w wymaganym zakresie oraz ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których zawarto tę umowę. W tym samym terminie Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie powyższych dokumentów, jak również dowód zapłaty składki lub zapłaty pierwszej części składki - w przypadku płatności w częściach.
3. Odnośnie ubezpieczenia lub ubezpieczeń, o których mowa w postanowieniu ust. 1 Umowy, Strony ustalają, iż:

1) suma ubezpieczenia nie może być niższa niż ………..złotych.

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynać się w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i trwać do czasu upływu terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy oraz do czasu dokonania odbioru końcowego, o którym mowa § 6 ust. 4 Umowy;

3) zakład ubezpieczeń powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu, o którym mowa w ust.1 pkt 1, także w przypadku, gdy daną szkodę wyrządzono z winy, w tym winy kwalifikowanej Wykonawcy;

4) zakład ubezpieczeń powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania także w przypadku, gdy szkoda wyniknie z winy, w tym winy kwalifikowanej, Wykonawcy lub innych osób, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych;

5) do umowy ubezpieczenia stosować się będzie prawo polskie;

6) w zakresie nie opisanym powyżej w postanowieniach pkt 1 ÷ 5 postanowienia umowy lub umów ubezpieczenia nie mogą ustalać warunków ubezpieczenia mniej korzystnych dla Zamawiającego niż warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i poszkodowanych standardami ubezpieczeń tego rodzaju oferowanych na rynku polskim przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń;

7) żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie może zawierać wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego związane z realizacją przedmiotu Umowy.

4. Zmiany warunków  ubezpieczenia  wymagają  uprzedniej  pisemnej   zgody  Zamawiającego.

5. Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
§ 9 

Gwarancja i rękojmia

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy. 

2.  Wykonawca udziela …. miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot Umowy.

3.  Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Rękojmia na przedmiot umowy wynosi …. miesięcy.

4.  Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dniu dokonania bezusterkowego odbioru końcowego stwierdzonego w protokole odbioru końcowego (bez uwag i zastrzeżeń).

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i niedoróbek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. Szczegółowe zasady dotyczące zgłaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane są w Karcie gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

6. Do gwarancji jakości artykuły 577 ¹, 580 i 581 Kodeksu Cywilnego mają odpowiednie zastosowanie.

7. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej do Wykonawcy oraz na piśmie, niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawcę obowiązuje data zgłoszenia wad lub usterek przesłanych przy użyciu komunikacji elektronicznej na adres mailowy: ………………………………….. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy a Kartą gwarancyjną, pierwszeństwo mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego, wedle jego wyboru.

9. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.

                                                                                  § 10
                                                                        Kary  umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1, 2 i 3 Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego  w § 3 ust. 1 Umowy,

2) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.1 Umowy - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1 Umowy, 

3) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w realizacji poprawek lub uzupełnień lub usunięcia usterek, o których mowa w § 6 ust. 7 Umowy, w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 8 Umowy –  w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto zgodnie z § 3 ust.1 Umowy, 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3,  ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się wymagalne:

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia  - odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli potrącenie to nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty przyjmującego formę noty księgowej. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z Umowy.
    § 11
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w przeciągu 10 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności będącej podstawą do odstąpienia, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych  liczonych od dnia wprowadzenia na teren budowy;

2)  Wykonawca bez uzasadnienia przerwał realizację Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych;

3) Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w terminie zakończenia, określonym w § 2 ust. 1 Umowy;

4) Wykonawca dokonał zmiany osoby o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przeciągu 10 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o podstawach odstąpienia, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca tak dalece pozostaje w zwłoce z wykonaniem robót, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w umówionym terminie. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy również w przypadku, gdy:

1) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, 
a w szczególności stosuje materiały złej, niewystarczającej jakości lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania robót i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z Umowy;
2) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, 
a w szczególności stosuje materiały złej, niewystarczającej jakości lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i pomimo podpisania protokołu z prac odbiorowych z uwagami i/lub z zastrzeżeniami, nie realizuje poprawek i/lub uzupełnień i/lub nie usuwa usterek w terminie 3 dni od kalendarzowych podpisania protokołu z zastrzeżeniami i/lub uwagami;

3) Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, lub zawarta przez Wykonawcę umowa ubezpieczenia nie spełnia wymogów, o których mowa w § 8 ust. 1÷3 Umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane listem poleconym na adres wskazany przez Wykonawcę w § 14 ust. 2 pkt b lub wręczone Wykonawcy. W przypadku nie odebrania przesyłki poleconej, po dwukrotnym jej awizowaniu, Strony uznają, że oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy doszło do wiadomości Wykonawcy. 

5. Zamawiający odstępując od Umowy ma prawo powierzyć wykonanie pozostałych robót innemu Wykonawcy. W takim wypadku koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1÷3 Umowy, Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od Umowy oraz zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół inwentaryzacji i zabezpieczy roboty na koszt Wykonawcy.

7. Zamawiający na podstawie protokołu inwentaryzacji dokona ustalenia wartości robót wykonanych należycie przez Wykonawcę na dzień odstąpienia od Umowy, biorąc pod uwagę wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie § 3 ust.1.

8. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu ustalenia wszystkich kosztów wykonania, zakończenia prac, usunięcia wad, naliczenia kar umownych oraz innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy lub wykonaniem zastępczym.

9. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych określonych w niniejszej Umowie.


        10.   Niezależnie  od  postanowień  zawartych  w  niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w innych przypadkach przewidzianych w Umowie  oraz  przepisach  Kodeksu cywilnego.             
                                                                                     § 12





     Zmiany umowy
                1.   Strony   mają    prawo   do    przedłużenia  terminu  wykonania   umowy   o  okres   trwania   przyczyn,    z    powodu    których  zagrożone  będzie  dotrzymanie terminu   wykonania   umowy,   w    następujących sytuacjach:
1) z przyczyn prawnych, mających wpływ na realizację umowy (np. Wyrok Sądu),

2) z powodu   wystąpienia  okoliczności „Siły wyższej” uniemożliwiającej    wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek  ze stron Umowy,

3) w przypadku trudnych warunków atmosferycznych, trwających ponad 7 dni kalendarzowych,

4) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których zamawiający nie mógł przewidzieć.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 i 3 Wykonawca uprawniony jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany terminu realizacji umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

3. Wniosek, o którym mowa powyżej, zawierający wszelkie informacje uzasadniające żądanie zmiany Umowy, powinien  zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

4. W terminie 3 dni roboczych od daty żądania otrzymania zmiany, Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji takiej zmiany.

5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli  Zamawiającego  i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
6. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) Zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego;
2) Zmiana adresów oraz danych kontraktowych, o których mowa w § 14 ust. 2 Umowy;

3) Zmiana osób wskazanych w § 7 Umowy z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 Umowy.
§ 13
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ/ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z RODO
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane indentyfikacyjne, przedmiot umowy, wysokości wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie tej ustawy i w związku z tym wyraża zgodę na udostępnienie  zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz w zakresie danych firmy.

2. Dane osobowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11. Kontakt z Inspektorem: tel.: (22) 326-15-15, e-mail: sekretariat@pinb.pol.pl.

4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adres e-mail: iod@pinb.pol.pl.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia RODO tj. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji niniejszej umowy.

6. Odbiorcami danych osobowych będą organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo w określonych w Rozporządzeniu RODO przypadkach:

1) żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia   ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów;

9. Przy  przetwarzaniu   danych  osobowych   Administrator   nie  stosuje  zautomatyzowanego 

  podejmowania decyzji i profilowania.
 § 14
          Postanowienia końcowe
1.    Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Ustala się następujące adresy do doręczeń:

a) Zamawiający:  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy

adres:                 ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11, 02-366 Warszawa,

     ePUAP:              skrzynka /pinb-warszawa/SkrytkaESP.

b) Wykonawca:    ……………………………………….

adres:                 ……………………………………….
email:                 ………………………………………
Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zmianach adresów, ich siedzib i danych kontaktowych.

3. W  zakresie  nieuregulowanym  Umową  zastosowanie  mają  przepisy   Kodeksu cywilnego.
4. W przypadku podpisania przez strony, Umowy w wersji papierowej, Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących papierowych egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. W przypadku podpisania przez strony, Umowy w wersji elektronicznej, podpisana wersja elektroniczna jest oryginałem i ma moc wiążącą.  

6. Umowa w wersji papierowej zostaje zawarta z chwilą złożenia podpisu wraz z datą przez ostatnią ze stron. 

7. Umowa w wersji elektronicznej zostaje zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.  

8. Integralną część Umowy stanowi:

Załącznik Nr 1 - Kopia oferty Wykonawcy i Przedmiar robót.

Załącznik Nr 2 - Kopia dokumentu ubezpieczenia.

Załącznik nr 3  - Karta gwarancyjna.

       ……………………………….                                                                                …………………………….
          ZAMAWIAJĄCY





           WYKONAWCA

           (data i podpis)







(data i podpis)
Załącznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Załącznik do Umowy na realizację Zamówienia obejmującego wykonanie robót ………………………(zwana dalej Umową)

GWARANTEM jest Wykonawca: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  dla  m.st. W-wy, z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 11, 02-366 Warszawa, REGON 014974814, NIP 525-21-65-938
§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy na realizację Zamówienia obejmującego:

roboty budowlane …………………………………………………………………………
Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Uprawnionego za realizację wszystkich zobowiązań zawartych w Umowie.

2. Termin gwarancji wynosi:

…..miesięcy na wykonane robót budowlanych i jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może w okresie obowiązywania gwarancji wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia Stron

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Uprawniony ma prawo do:

1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy;

2) wskazania trybu usunięcia / wymiany wady rzeczy na wolną od wad;

3) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści, jakich doznał Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad;

4) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

1) terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;

2) terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;

3) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;

4) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu gwarancji:

1) powstałe z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Uprawniony, w szczególności na skutek: eksploatacji rzeczy przez Uprawnionego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstałe z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) powstałe na skutek wystąpienia siły wyższej.

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy (podzespołu/elementu) wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną/-y od wad.

§ 3

Wezwanie do usunięcia wady

W przypadku ujawnienia wady, Uprawniony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie zawiadomi o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 

1) zwykłym, o którym mowa w § 4 ust. 1, lub 

2) awaryjnym, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 4

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 3 pkt 1 lub od daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb zwykły).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia użytkowanie części lub całości przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach niecierpiących zwłoki (o czym Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 3 pkt 2, Gwarant zobowiązany jest (tryb awaryjny):

1) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 1 dnia od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 3 pkt 2,

2) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 3 pkt 2.

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie określonym w ust. 2 pkt 1 lub też nie usunięcia wady w terminie określonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 2 (z zastrzeżeniem ust. 4), wada zostanie usunięta przez Uprawnionego na koszt Gwaranta.

4. Terminy usuwania wad, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodą Uprawnionego oraz Gwaranta, wyrażoną w formie pisemnej, a także w formie elektronicznej (poczta elektroniczna) lub za pośrednictwem faksu, mogą podlegać zmianom, o ile jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami, które nie sprzeciwiają się interesowi Uprawnionego i jednocześnie nie stanowią zagrożenia (w szczególności) dla życia lub zdrowia ludzi.

5. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. Jeżeli Uprawniony bez uzasadnienia nie przystąpi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go przez Gwaranta o usunięciu wady, wówczas podpisanie protokołu przez samego Gwaranta będzie miało skutek, jak w zdaniu poprzedzającym.

§ 5
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania. 

3. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej będzie traktowana równoważnie z jego doręczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: …………………………
5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego należy wysyłać na adres: ……………………
6. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 - 5 Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

7. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację  powiadomić na piśmie o tym fakcie Uprawnionego.
§ 6
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, 

po jednej dla każdej ze Stron.

Warszawa, dnia ………. r.

Warunki gwarancji przyjął Uprawniony: ……………………





(Podpis i pieczęć )

Wykonawca :  …………………..

          ( Podpis i pieczęć ) 

2
PAGE  
2

